Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 1-апрелиндеги №61, 2025-жылдын 17 жана 29-майындагы №№164, 172, ошондой эле 2026-жылдын 22-апрелиндеги №155 тескемелери менен бекитилген иш-чаралар пландарындагы Ош шаарынын мэриясына тиешелүү болгон жалпы 42 пункттар боюнча маалыматтар
	Аткаруучу мамлекттик орган
	Тийиштүү пункт
	Аткарылды
	Аткарылууда
	Аткарууга мүмкүнчүлүк жок

	Ош шаарынын мэриясы
	
	
	
	

	439 пункт
	II ЭК
	1
	-
	1
	-

	1198 пункт
	
	19
	16
	2
	1

	540 пункт
	III ЭК
	2
	2
	-
	-

	713 пункт
	
	16
	12
	4
	-

	668 пункт
	IV ЭК
	4
	2
	2
	-

	Жалпы саны
	42
	32
	9
	1


2023-жылдын 15-16-декабрында Т. Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясында

өткөрүлгөн II Элдик Курултайдын делегаттары тарабынан айтылган сунуштар, кайрылуулар жана

сын-пикирлердин негизинде кабыл алынган Резолюция боюнча 439 пункттан турган иш-чаралардын аткарылышы тууралуу маалыматтар

	№
	 Пунктча

	Делегаттын 
аты-жөнү жана дареги 

	Суроо-талаптын мазмуну
	Аткарууга жооптуу
	Аткаруу мөөнөтү
	Аткаруунун жыйынтыгы

	
	
	
	
	Аткаруунун кыскача баяндамасы
	
	Аткарылды
	Аткарылууда
	Аткарылган жок

	1. 
	32
	Атажанов Адылжан Юлдашевич
	Амир-Темир аймагынын таза суу, канализация, ирригация маселелерин чечүү
	Ош шаарынын мэриясы
	2024-2025-жж.
	
	+
	

	2. 
	
	
	
	Аткарылууда.

Жибек-Жолу МАБына таза суу, канализация маселелери көп каражатты талап кылгандыктан, ар кандай долбоорлор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, аткарылып жатат. Ал эми ирригация маселеси боюнча бардык көчөлөрдө ички арыктарды таза кармоо тапшырмасы берилип, кварталдык комитет төрагалары жашоочуларды уюштуруу жолу менен аткарылууда
	
	
	
	


2023-жылдын 15-16-декабрында Т.Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясында

өткөрүлгөн II Элдик Курултайдын делегаттары тарабынан айтылган сунуштар, кайрылуулар жана

сын-пикирлердин негизинде кабыл алынган Резолюция боюнча 1198 пункттан турган иш-чаралардын аткарылышы тууралуу маалыматтар

	№
	 Пунктча

	Делегаттын 
аты-жөнү жана дареги 

	Суроо-талаптын мазмуну 

	Аткарууга жооптуу

	Аткаруу мөөнөтү 

	Аткаруунун жыйынтыгы


	
	
	
	
	Аткаруунун кыскача баяндамасы 

	
	Аткарылды
	Иш жүзүндө
	Аткарылган жок

	1. 
	118
	Жумаев Аскарали

(Ош облусунун делегаты)
	Ош шаары жана
Отуз-Адыр айыл аймагынын чек ара аянттарын тактоо
	Ош шаарынын мэриясы
	2024-ж.
	+
	
	

	
	
	
	
	Аткарылды.

КРнын Президентинин Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө Жарлыгынын негизинде, Ош облусунун Кара-Суу районунун чектеш аймактарын кошуу менен Ош шаарында административдик-аймактык реформа жүргүзүлдү. Ага ылайык, Сулайман-Тоо, Керме-Тоо, Курманжан Датка МАБдарынын жана Жапалак ААБынын администрациялык чек аралары жана борбору өзгөрүүсүз калтырылды. Туран МАБынын базасында административдик чек арасын өзгөртпөстөн Алымбек-Датка МАБы, Нариман айыл аймагынын Жаңы-Маала, Жим жана Жийделик участокторун кошуу менен Манас-Ата МАБы, Амир-Тимур МАБынын базасында Шарк айыл аймагынын Имам-Ата участогун кошуу менен Жибек-Жолу МАБы, Төлөйкөн айыл аймагынын жана Папан айыл аймагынын Ак-Буура 1,2,3,4 участокторунун базасында Төлөйкөн ААБы жана Кызыл-Кыштак айыл аймагынын базасында Кызыл-Кыштак ААБы болуп түзүлдү
	
	
	
	

	2. 
	127
	Умаров Ойбек
	Курманжан-Датка жана Б.Осмонов көчөлөрүнүн ортосундагы каналды бетондоо
	Аткарылды.

2025-жыл ичинде Ош шаарынын аймагындага шаарды аралап өткөн суу каналдарынын жээктеринде снос иштери жүргүзүлүп, мыйзамсыз курулуштардан бошотулуп, жээктери тосулган
	2024-2025-жж.
	+
	
	

	3. 
	130
	Умаров Ойбек
	Ош шаарынын ички 14 көчөсүн асфальттоо
	Аткарылды.

Ош шаарынын аймагындагы ички жана негизги көчөлөргө асфальт басылып, айрымдары толук капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, пайдаланууга тапшырылган
	2024-ж.
	+
	
	

	4. 
	135
	Ош шаарынын 

№5 Амир-Темир муниципалдык аймагынын жашоочулары
	Амир-Темир муниципалдык аймагына тротуар куруу, жолун оңдоо
	Аткарылды.                                              Ош шаарынынын Жибек-Жолу (мурдагы Амир-Темир) МАБнын           177-көчөсү толук капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрүлүп, ирригациялык лотоктору жана жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар жасалып, пайдаланууга берилген. Андан сырткары,                         2026-жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен Жибек-Жолу муниципалдык аймактык башкармалыгына кош каржылоо долбоорлору аркылуу 29 млн сом бөлүнүп, жергиликтүү тургундардын 29 млн сом салымы менен жалпы 58 млн сомго 18 көчөгө  асфальт төшөө иштери жүргүзүлдү
	2024-2025-жж.
	+
	
	

	5. 
	136
	Ош шаарынын 

№5 Амир-Темир муниципалдык аймагынын жашоочулары
	Ош шаарындагы унаа тыгындарын азайтуу максатында Бишкек-Баткен багытына кетүүчү унааларды Ош шаарын айланып өткөрүү
	Аткарылды.

Ош шаарынын чет жагында жайгашкан бардык багыттарга кетүүчү унаалар үчүн “Ош” автоунаа бекети иштеп жатат
	2024-2025-жж.
	+
	
	

	6. 
	149
	Пайзулдаева Салтанат, 

Нишанбаева Карамат 
	Арыз ээси (К.Нишанбаева) 1997-жылы “Сулайман-Тоо” акционердик коомунан алган жерге техикалык паспорт жана мамлекеттик акт алууга жардам суранат
	Аткарылды.

Арыз ээси К.Нишанбаеванын колунда “Сулайман-Тоо” акционердик коомунун протоколу бар, жашап жаткан үйүнө техникалык паспорт жасалган, мыйзамдаштырып алуу үчүн арыз ээсине Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын турак-жай бөлүмүнө кайрылуу сунушталган
	2024-2025-жж.
	+
	
	

	7. 
	150
	Юсупов Абдухалил, 

Каримова Бүсайра 
	Моминов көчөсүндө жайгашкан мурунку “Ошстрой” 4 кабаттуу жатаканасынын жашоочулары мүлктөрүн мыйзамдаштыруу боюнча жардам сурап кайрылышкан, мыйзам бузгандарга чара көрүү
	Аткарылды.

Моминов көчөсүндө жайгашкан жатакананын жашоочулары мүлктөрүн мыйзамдаштыруу боюнча Ош шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын турак-жай бөлүмүнө кайрылышы керек болчу. Азырынча эч ким кайрылган эмес
	2024-2025-жж.
	+
	
	

	8. 
	151
	Ленин көчөсүнүн жашоочуларынан жамааттык арыз
	Ленин көчөсүнүн жашоочулары Ош облустук Мүлк фондусунун 1998-жылдын 9-ноябрындагы жана Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын 1999-жылдын 19-майындагы №024404 токтомун соттук териштирүүнүн жыйынтыгы менен жокко чыгарып берүүнү суранышат
	Аткарууга мүмкүнчүлүк жок.

Ленин көчөсүнүн жашоочулары Ош облустук Мамлекеттик мүлк фондусунун 1998-жылдын 9-ноябрындагы жана Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын 199-жылдын 19-майындагы № 024404 токтомун жокко чыгаруу боюнча иш аракеттерди жүргүзүүгө жаралган тоскоолдукдарга байланыштуу, тактап айтканда Ош облустук Мамлекеттик мүлк фондусунун кандай жана кайсыл номердеги документтери белгисиз болгондуктан, Ош шаардык мамлекеттик администрациясынын №024404 токтомунун номери жана датасы туура эмес көрсөтүлүп калгандыгына байланыштуу териштирүүнү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк жок
	2024-2025-жж.
	
	
	+

	9. 
	156
	Хасанова Нурия
	Айдоочулук күбөлүктү берүү тартибин мыйзам чегинде көзөмөлгө алуу
	Аткарылды.

КРнын мыйзамдарына ылайык, айдоочулук күбөлүктү алуу үчүн автомектепти аяктап, сынактарын ийгиликтүү тапшыргандан кийин гана мыйзам чегинде берилүүдө
	2024-2025-жж.
	+
	
	

	10. 
	162
	Темирбаева Адалат
	Кулатов кичи районунун көчөлөрүндөгү жол тыгындарын чечүү максатында Барсбек айлампасынан унаа базарга чейинки жолду асфальттоо
	Аткарылды.

Т.Кулатов кичи районунун көчөлөрүндөгү жол тыгындарын чечүү максатында Көкүм-Бий көчөсү Барсбек айлампасынан Кеңеш айылына чейинки жолу, Бекбалаев көчөсү асфальтталып, пайдаланууга тапшырылган. Учурда Б.Осмонов / Көкүм-Бий көчөлөрүнүн кесилишинде эстакадалык көпүрө курулуп бүтүп, пайдаланууга берүү алдында турат
	2024-2025-жж.
	+
	
	

	11. 
	163
	Алимкулов Ибрагим
	Оор жүк ташуучу машиналар жолдун бузулушуна алып келгендиктен Туран кичи районундагы унаа жолдорун асфальттоо
	Аткарылды.

Алымбек-Датка МАБдагы (Туран к-р) М.Жалил, К.Ворошилов, М.Күрөңкеев жана Ю.Төлөнов көчөлөрү толук капиталдык оңдоодон өткөрүлүп (асфальт басылып), пайдаланууга тапшырылды
	2024-2025-жж.
	+
	
	


	12. 
	167
	Рахматуллаев Шайназар
	Арыз ээсинин 
1-группадагы майып кызын турак-жай менен камсыздоону суранат
	Аткарылды.

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык программасынын талаптарына ылайык 1-группадагы майыптыгы бар жарандардын кайрылуулары кезексиз жана биринчи кезекте каралат. Аталган жарандан муниципалдык ипотекалык ишканага арыз келип түшкөн эмес
	2024-2025-жж
	+
	
	

	13. 
	173
	Арзыбаев Алмаз Төлөнович
	Жапалак жана Озгур айылдарынын тургундарынын жер үлүштөрү боюнча талаш маселесин териштирүү
	Аткарылды.
87,78 га жер тилке 12 единицага бөлүнгөн. 2016-жылы Южводстрой мамлекеттик акт алынган жана 87,78 га токтом чыккан, ал эми факт жүзүндө 80,0 га жер тилке. 59,51га жер тилкеси боюнча КРнын Жогорку сотко чейин барып 2019-2021-жылдар аралыгында чечим элдин пайдасына чечилген. Доогер катары Кара-Суу райондук  прокуратурасы катышкан. №ГД-3587/22-03, АО0305-1007/24 ГД сандуу жарандык иш боюнча Ош облусунун жарандык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын чечиминин негизинде Кара-Суу райондук прокуратурасынын апеллациялык даттануусу каннаттандырылып,        Кара-Суу сотунун чечимин жокко чыгарып  5 га жер тилкеси  боюнча чечим элдин пайдасына чечилген
	2024-2025-жж.
	+
	
	


	14. 
	180
	Сейдалиев У.Ж.
	Төлөйкөн айылынын тургундарынын мал багуусуна тоют маселесин чечип берүү
	Аткарылды.

Күздүк, жаздык болуп, жалпысынан 350 ГА жер аянтына кылкандуу дан эгиндери эгилген. 10 ГА жерге беде себилген. 410 ГА жерден беде орулуп жыйналды.  Мындан тышкары, 230 ГА сугат жер аянтына тоюттук жүгөрү эгилген. Төлөйкөн, Озгур айылдарынын күн чыгыш тарабындагы Коңур-Жаз участогуда жалпы аянты 400 га кайрак айдоо жерге суу чыгаруу максатында 20 000 м3 суу кампа (БСР) жана насостук станция курулууда. Суу кампа ишке берилсе мурдагы кунарсыз кайрак айдоо жерге тамчылатуу ыкмасы менен сугаруунун натыйжасында түшүмдүүлүк жогорулайт
	2024-2026-жж.
	+
	
	

	15. 
	184
	Арзыбаев Алмаз Төлөнович
	Озгур айылын таза суу системасына кошуу, канализация орноштуруу, сугат суу маселелерин чечүү
	Аткарылууда. 

2026-жылдын ичинде калкты үзгүлтүксүз жана сапаттуу ичүүчү суу менен камсыз кылуу, эскилиги жеткен суу түтүктөрдү жаңылоо жана канализация тармактарын жакшыртуу максатында бир катар курулуш-монтаждоо жана оңдоп-түзөө иштери жүргүзүлдү. Атап айтсак, “Озгур” суу тазалоочу станциясынын имараттарынын ички жана сырткы фасаддары, чатырлары жаңыланды. “Озгур” суу тазалоочу станциясын интеллектуалдык башкаруу долбоорун ишке ашыруу максатында Корея Республикасынын суу ресурстарын башкаруу боюнча алдыңкы мекемелеринин бири болгон K-water компаниясынын өкүлдөрү менен Ош шаарында жолугушуу өтүп, долбоорду ишке ашыруу аракеттери көрүлүүдө
	2024-2025-жж.
	
	+
	

	16. 
	201
	Абдуллаева Жамила
	Ош шаарынын 
6-8-кварталынын жашоочулары мыйзамсыз менчиктештирилген унаа токтотуучу, балдар ойноочу жерлерин, спорт аянтчаларын иретке келтирип берүүнү жана жаңы заманбап эс алуу аянтчасын куруп берүүнү суранышат
	Аткарылды.

Мэр Ж.Акаевдин демилгеси менен ар бир МАБда бош турган жерлерге балдар ойноочу аянтчалар жана сейил бактар курулууда: а.а. Курманжан-Датка МАБда балдар аянтчасы; Т.Абакир уулу көчөсүндө курулган эс алуу багы; Ак-Бууранын жээгинде 15 ГА жерге курулган үй-бүлөлүк “Ак-Буура” паркы; Б.Алыкулов атындагы эс алуу багы; Керме-Тоо МАБда Ж.Мамытов үй-бүлөлүк паркы, “Шоро” компаниясы курган балдар аянтчасы, Анар кичи районундагы эс алуу багы
	2024-2025-жж.
	
	+
	

	17. 
	209
	Джумабаева Ташбү
	Манас-Ата муниципалдык аймагындагы жатакана муктаждыктарын чечүү
	Аткарылды.

Ош шаарынын Манас-Ата муниципалдык аймагында үйү жок жарандар үчүн убактылуу жайгашып турууга муниципалдык жатакана иштеп жатат. Андан сырткары, Бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында  үлүштүк курулуш программасынын алкагында 17 көп батирлүү турак үйлөрдүн курулушу жүрүп жатат
	2024-2025-жж.
	+
	
	

	18. 
	644
	Жааматтык тобунан кайрылуу 
	Ош шаарынын автовокзалын кеңейтүү
	Аткарылды.

Ош шаарынан бардык багытына кетүүчү унаалар үчүн “Ош” автоунаа бекети иштеп жатат
	2024-2025-жж.
	+
	
	


	19. 
	684
	Төлөйкөн айыл аймагы 

Кадыров К. 

Акматов Б.
	Учар жана Озгур айылдарындагы суу түтүктөрү боюнча маселелерди чечүү
	Аткарылууда. 

2026-жылдын ичинде калкты үзгүлтүксүз жана сапаттуу ичүүчү суу менен камсыз кылуу, эскилиги жеткен суу түтүктөрдү жаңылоо жана канализация тармактарын жакшыртуу максатында бир катар курулуш-монтаждоо жана оңдоп-түзөө иштери жүргүзүлдү. Атап айтсак, “Озгур” суу тазалоочу станциясынын имараттарынын ички жана сырткы фасаддары, чатырлары жаңыланды. “Озгур” суу тазалоочу станциясын интеллектуалдык башкаруу долбоорун ишке ашыруу максатында Корея Республикасынын суу ресурстарын башкаруу боюнча алдыңкы мекемелеринин бири болгон K-water компаниясынын өкүлдөрү менен Ош шаарында жолугушуу өтүп, долбоорду ишке ашыруу аракеттери көрүлүүдө
	2024-2025-жж.
	
	+
	


2024-жылдын 20–21-декабрындагы III Элдик Курултайда жарыш сөзгө чыккан делегаттардын жана жарандардын сүйлөгөн сөздөрү боюнча 540 пункттан турган иш-чаралардын аткарылышы тууралуу маалыматтар
	№
	 Пунктча

	Делегаттын 
аты-жөнү жана дареги 

	Суроо-талаптын мазмуну
	Аткарууга жооптуу
	Аткаруу мөөнөтү
	Аткаруунун жыйынтыгы

	
	
	
	
	Аткаруунун кыскача баяндамасы
	
	Аткарылды
	Аткарылууда
	Аткарылган жок

	1. 
	42
	Ак-Тилек к/р 
 

Б. Шамиев 
0550 551 374
	Ош шаарынын ар бир кичи районуна заманбап жылуулук борборлорун куруу
	Ош шаарынын мэриясы
	2025–2030-жж.
	+
	
	

	2. 
	
	
	
	Аткарылды.

Жылуулуктун сапатын жогорулатуу үчүн 2024-жылы электр энергиясы менен иштей турган “Керме-Тоо-5” отканасы курулуп, пайдаланууга берилип, отканалар Оштогу муниципалдык жылуулуккамсыздоо ишканасы тарабынан тейленет
	
	
	
	

	3. 
	62
	Петрова көч., 39/21 
 

А. Субанова 
0777 400 662
	Ак-Буура дарыясынын жээгин тазалоо иштерин жүргүзүү
	Аткарылды.

Ош шаарынын аймагындагы шаарды аралап өткөн Ак-Буура дарыясынын жээгинде жана суу каналдарынын (а.и. Кайырма, Жекелик, Муям, Жөөбас) жээктеринде снос иштери жүргүзүлүп, мыйзамсыз курулуштардан бошотулган. Андан сырткары, КР Президентинин жеке тапшырмасына ылайык, Ак-Буура дарыясы толук тазаланып, шаардын көркүнө көрк кошуп, шаардыктарды кубандырууда
	2025-ж.

	+
	
	


2024-жылдын 20–21-декабрындагы III Элдик Курултайдын делегаттарынан жана жарандардан келип түшкөн кайрылуулар боюнча
713 пункттан турган иш-чаралардын аткарылышы тууралуу маалыматтар
	№
	 Пунктча

	Делегаттын 
аты-жөнү жана дареги 

	Суроо-талаптын мазмуну 

	Аткарууга жооптуу

	Аткаруу мөөнөтү 

	Аткаруунун жыйынтыгы


	
	
	
	
	Аткаруунун кыскача баяндамасы 

	
	Аткарылды
	Иш жүзүндө
	Аткарылган жок

	1.
	80
	Ленин көч., 72 

А.Атажанов 

0550085555
	Жол тыгындарын жоюу максатында көп деңгээлдүү жол айрылыштарын жана көп кабаттуу автомобиль токтотуучу жайларды куруу
	Ош шаарынын мэриясы
	Ар дайым
	+
	
	

	
	
	
	
	Аткарылды.

Ош шаарынын Ы.Монуев көчөсүндө эки деңгээлдүү өтмөк жол курулуп пайдаланууга тапшырылды. Андан сырткары, Б.Осмонов / Көкүм-Бий көчөлөрүнүн кесилишинде эстакадалык көпүрө курулуп бүтүп, пайдаланууга берүү алдында турат. Борбордук базар шаардын сыртына жылдырылып, иштеп жатат. Ош шаарынын аймагындагы ички жана негизги көчөлөргө асфальт басылып, айрымдары толук капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, жол тыгындары акырындап жоюлууда
	
	
	
	

	2.
	92
	Б.Ариев 

0553005006
	Ош шаарында А.Саргалчаев атындагы көчөнү асфальттоо
	Аткарылды.

А.Саргалчаев атындагы көчөгө толугу менен асфальт басылып, пайдаланууга берилди
	2025-2026-жж.
	+
	
	

	3.
	95
	Ак-Тилек к/р 

Т.Козубеков 

0990680168
	Ош шаарынын башкы планын, өнүгүү концепциясын, финансы маселесин чечүү жана коопсуз шаар системасын толук киргизүү
	Аткарылды.

Ош шаарында “Коопсуз шаар” системасы иштеп жатат
	2025-2026-жж.
	+
	
	

	4.
	98
	Раззаков көч., 36/96-а Б.Сайипова

0778098806
	№4 “Манас-Ата” МАБында жатакана, көп кабаттуу үйлөр көп болгондугуна байланыштуу бала бакчада бир группада 30–40 бала тарбияланат, ошондуктан совет мезгилиндеги курулуп, жеке менчикке өтүп кеткен бала бакчаларды мамлекетке кайтарып алуу
	Аткарылды.
Ош шаарынын И.Раззаков көчөсүндө жайгашкан ОшМУнун мурунку юридикалык колледжи жайгашкан имаратын муниципалдык менчикке кайтарып алуу боюнча талаш-тартыштардын жыйынтыгында, ОшМУ өз эсебинен колледжди кайрадан бала бакчага айландырып, учурда 50/50 принцибинин негизинде (жарымы жашоочулардын/жарымы ОшМУнун кызматкерлеринин) балдары тарбияланып жатышат
	2025-2026-жж.
	+
	
	

	5.
	99
	Аэропорт к/р,
М.Мирзалиев 

0557250982
	Аэропорт кичи районунда бала бакча мектептин китепканасына убактылуу жайгашкан, абалы өтө начар болгондуктан, “Ош” аэропортунун балансында иштебей турган эски бала бакчаны Аэропорт кичи районунун балансына өткөрүп берүү
	Аткарылууда.

Соттук териштирүү жүргүзүлүп жатат


	2025-2026-жж.
	
	+
	

	6.
	101
	
	1980-жылдардан бери кароосуз калган Аэропорт кичи районунун ички жолдорун оңдоо
	Аткарылууда.

Аэропорт кичи районунун ички жолдорун оңдоо боюнча “Ошшаардык жолдор” башкармалыгы тарабынан жумуштар аткарылып жатат
	2025-2026-жж.
	
	+
	

	7.
	102
	
	Аэропорт кичи районунун жашоочулары үчүн эс алуу багын (сквер) куруу
	Аткарылды.

“Манас” эл аралык аэропортунун Ош филиалынын автотоктотуучу жайынын бир бөлүгү капиталдык оңдоп-түзөөдөн өткөрүлүп, эс алуу багы курулуп, пайдаланууга тапшырылган
	2025-ж.
	+
	
	

	8.
	104
	Н.Баргибаева

0557079177
	Ош шаарында мөмө-жемиш, азык-түлүктүн бардык түрүнүн сапатын текшерүү максатында лаборатория куруу
	Аткарылууда.

Ош шаарында ишмердүүлүк жүргүзгөн жеке ишкерлерге сунушталган, акча каражаты чечилсе ишке ашырылат. Мындан сырткары, Ош шаарынын мэриясы өнөр-жай тармагын өнүктүрүү максатында жалпы аянты 200 га ӨНДҮРҮШТҮК ЗОНАларды түзүү үчүн жер тилкелердин максаттык багытын жана категориясын өзгөртүү иштерин жүргүзүүдө
	Чечимдин негизинде
	
	+
	

	9.
	106
	
	Кичи жана чакан фабрикаларды куруу, жеңил өнөр-жайды өнүктүрүү
	Аткарылды.

2024-жылы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Ош шаарында “Алайку-Органикс” ЖЧКсынын соода-логистикалык борбору, “ЭлПласт” ЖЧКсынын пластик түтүк чыгаруу заводу ачылган. 2025-жылы “ЭлПласт” ЖЧКсынын эшик-терезелердин профилдерин чыгаруу заводу, “Эко-Азык” ЖЧКсынын, “Туран” ЖЧКсынын соода-логистикалык борборлору ачылып, ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. 2026-жылы Ош шаарында 7 өнөр жай ишканасы ишке киргизүү мерчемделген. Анын ичинен 2 ишкана Эгемендүүлүк күнүнө карата ачылып, ишке киргизилсе, 5 ишкананы жыл аягына чейин ишке киргизүү боюнча даярдык иштери жүрүүдө. Мындан сырткары, Ош шаарынын мэриясы өнөр-жай тармагын өнүктүрүү максатында жалпы аянты 200 га ӨНДҮРҮШТҮК ЗОНАларды түзүү үчүн жер тилкелердин максаттык багытын жана категориясын өзгөртүү иштерин жүргүзүүдө. Өндүрүштүк зоналар ишке киргизилсе жүздөгөн жаңы ишканалар ачылып, он миңден ашык жумуш орундар түзүлөт.
	Чечимдин негизинде
	+
	
	

	10.
	113
	Кызыл-Кыштак МАБ 

Д.Рахманов 

0995050059
	Кызыл-Байрак айылынын тургуну, Баатыр эне С.Козубаеванын оорукчан экенин, турмуш шартынын оор акыбалын, туруктуу жашоочу үйү жоктугун эске алып, үй менен камсыздоо
	Аткарылды.

Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык ишканасына тапшырма берилген, тийиш болгон документтерди топтоо иштери жүрүп жатат
	2025-2026-жж.
	
	+
	

	11.
	114
	А.Темирбаева 

0552151160 

0772151190
	2010-жылы Ош коогалаңынан кийин Ачы, Кең-Сай массивдеринен турак-жай салууга берилген участокко жол, электр энергиясын жана таза суу маселесин чечүү
	Аткарылды.

Ачы массиви Кара-Суу районуна карайт. Ал эми Кең-Сай массивинде сугат суу насостук станциясы жана бассейни ишке берилди. 6300 КВТтык жаңы трансформатор орнотулду.                     Кең-Сай массивинде 100 орундуу бала бакчанын курулушу жана 5 кабаттуу ипотекалык турак-жайдын курулушуна расмий түрдө старт берилип, мезгил кутучасы салынды. Жумуштар жүрүп жатат
	2025–2026-жж.
	+
	
	

	12.
	117
	
	Анар, Керме-Тоо, Черемушка, Төлөйкөн кичи райондорунда көп кабаттуу үйлөрдүн көптүгүн эске алуу менен жылуулук системасын жаңыдан (ЖЭБ) куруу
	Аткарылды.

Кыш мезгилинде “Жылуулуккамсыздоо” ишканасынын 14 отканасы аркылуу жылытылат. Жылуулуктун сапатын жогорулатуу үчүн 2024-жылдын декабрь айында электр энергиясы менен иштей турган Керме-Тоо-5 отканасы курулуп, пайдаланууга берилген
	Чечимдин негизинде
	+
	
	

	13.
	118
	
	Анар кичи районундагы 19–21-үйдүн жанындагы             1 ГА муниципалдык жерге сейил бак куруу
	Аткарылды.

Мэр Ж.Акаевдин демилгеси менен ар бир МАБда бош турган жерлерге балдар ойноочу аянтчалар жана сейил бактар курулууда: а.а. Курманжан-Датка МАБда балдар аянтчасы; Т.Абакир уулу көчөсүндө курулган эс алуу багы; Ак-Бууранын жээгинде 15 ГА жерге курулган үй-бүлөлүк “Ак-Буура” паркы; Б.Алыкулов атындагы эс алуу багы; Керме-Тоо МАБда Ж.Мамытов үй-бүлөлүк паркы, “Шоро” компаниясы курган балдар аянтчасы, Анар кичи районундагы эс алуу багы
	Чечимдин негизинде
	+
	
	

	14.
	120
	Төлөйкөн айыл аймагы, 

А.Ырысалиева 

0550560501
	Ош шаарынын Төлөйкөн а/а жайгашкан ипподромго ар кандай иш-чараларды өткөрүүдө жаралган көйгөйдү эске алуу менен Төлөйкөн айылын айланып өтүүчү жол салуу
	Аткарылды.

Ош шаарынын Төлөйкөн а/а жайгашкан ипподромдун жолу КРнын Транспорт жана коммуникация министрлиги ДЭП-21 филиалы тарабынан  бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. Ал эми, Ош шаарынын аймагында тыгындарды азайтуу максатында, шаардын ичин аралап өткөн негизги жана ички көчөлөр да толук асфальтталып, пайдаланууга тапшырылып жатат
	Чечимдин негизинде
	+
	
	

	15.
	121
	О.Абдуллаева

0777111299
	КРнын көз карандысыздыгын алууга өз салымын кошкон, мамлекеттик жана коомдук ишмер, Кыргызстандын легендарлуу парламентинин депутаты Бегиш Аматовдун атын түбөлүккө калтыруу
	Аткарылууда.
Ош шаардык Кеңештин чечими менен ишке ашырылат, сунушталган
	Чечимдин негизинде
	
	+
	

	16.
	125
	Жапалак айылы КЛ. 

М. Тилебалдиев 

Н. Бердиев
	Таза суунун берилишин көзөмөлдөө
	Аткарылды.

Жапалак айылына таза суу ар дайым «Ошшаарсууканал» муниципалдык ишканасы тарабынан көзөмөлдөнүп, мөөнөтү менен берилип жатат
	Ар дайым
	+
	
	


IV Элдик Курултайда  жарыш сөзгө чыккан делегаттардын сунуштарынын жана кайрылууларынын негизинде 

Элдик Курултайдын катчылыгы тарабынан иштелип чыккан 668 пункттан турган иш-чаралардын аткарылышы тууралуу маалыматтар
	№
	 Пунктча

	Делегаттын 
аты-жөнү жана дареги 

	Суроо-талаптын мазмуну 

	Аткарууга жооптуу

	Аткаруу мөөнөтү 

	Аткаруунун жыйынтыгы


	
	
	
	
	Аткаруунун кыскача баяндамасы 

	
	Аткарылды
	Иш жүзүндө
	Аткарылган жок

	1.
	129
	Карабаева
Айсалкын Райевна
 

78-көчөсү, 17
 

0558545466
	Ош шаарына 2 көпүрө куруу
	Ош шаарынын мэриясы
	2026–2028-жж.
	+
	
	

	
	
	
	
	Аткарылды.

Ош шаарынын Ы.Монуев көчөсүндө эки деңгээлдүү өтмөк жол курулуп пайдаланууга тапшырылган. Учурда Барсбектин эстелиги жайгашкан айланма жолуна көп деңгээлдүү өтмөк курулууда. Ош шаарын аралап өткөн Ак-Буура дарыясынын үстүндө С.Бахапова көчөсүндө Н.Исанов жана А.Датка көчөлөрүн бириктирген, Р.Абдыкадыров көчөсүндө жана А.Навои көчөсүндө А.Масалиев жана К.Датка көчөлөрүн бириктирген көпүрөлөр жайгашкан. Ал эми учурда Кара-Суу көчөсүнөн К.Датка көчөсүнө түз өтүп кетүүчү көпүрөнүн долбоору иштелип чыгып, тиешелүү жумуштар аткарылууда 
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Саркынды суулар курулмасынын оңдоп-түзөөсү үчүн финансылык каражат бөлүп берүү
	Аткарылууда.
Саркынды сууларды тазалоочу станциянын I комплексин модернизациялоо (ЕБРР тарабынан) долбоору ратификациядан өтүп, мыйзамга кол коюлуп, учурда станциянын техникалык долбоорун даярдоо үчүн жана долбоорду ишке ашыруу тобуна көмөктөшүү үчүн консультантты тандоо процесси аяктап жатат. Консультантты тандоо боюнча баалоо отчету банк тарабынан каралып, баалоо комиссиясы тарабынан кол коюлуу алдында турат
	2026-ж.
	
	+
	

	3.
	131
	Камалов
Эрлан Токтоназарович 
 

Төлөйкөн кичи району, 4/38
 

0772750705
	Ош шаарына автоунааларды токтотуучу көп кабаттуу жай куруу
	Аткарылды.

Ош шаарынын Ы.Монуев көчөсүндө эки деңгээлдүү өтмөк жол курулуп пайдаланууга тапшырылган. Андан сырткары, Барсбектин эстелиги жайгашкан айланма жолуна көп деңгээлдүү өтмөк курулууда. Ош шаарынын аймагындагы ички жана негизги көчөлөргө асфальт басылып, айрымдары толук капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, акырындап жол тыгындары жоюлууда. Ош шаарынын Н.Исанов көчөсүндө көп кабаттуу автотоктотуучу жайды куруу долбоору иштелип чыккан. Ош шаарынын Б.Осмонов жана Ы.Монуев көчөлөрүндө автоунааларды токтотуучу жайлары пайдаланууга тапшырылган.
	2026-2028-жж.
	+
	
	

	4.
	137
	Самиев
Бактыбек Кадирович
 

М.Бегиев көчөсү, 68
 

0779 727239
	Ош шаарында саркынды суулар курулмасын оңдоп-түзөөдөн өткөрүү
	Аткарылууда.

Саркынды сууларды тазалоочу станциянын I комплексин модернизациялоо (ЕБРР тарабынан) долбоору ратификациядан өтүп, мыйзамга кол коюлуп, учурда станциянын техникалык долбоорун даярдоо үчүн жана долбоорду ишке ашыруу тобуна көмөктөшүү үчүн консультантты тандоо процесси аяктап жатат. Консультантты тандоо боюнча баалоо отчету банк тарабынан каралып, баалоо комиссиясы тарабынан кол коюлуу алдында турат. Мындан сырткары “Озгур” суу тазалоочу станциясын интеллектуалдык башкаруу долбоорун ишке ашыруу максатында Корея Республикасынын суу ресурстарын башкаруу боюнча алдыңкы мекемелеринин бири болгон K-water компаниясынын өкүлдөрү менен Ош шаарында жолугушуу өтүп, долбоорду ишке ашыруу аракеттери көрүлүүдө
	2026-ж.
	
	+
	


Маалыматты топтогон: Уюштуруу-инспектордук иштер жана ЖӨБ бөлүмү – К.Тайчиев
